# 2026 스마트해운물류 × ICT 멘토링 — 프로젝트 전체 요약

## 1. 프로젝트 기본 정보

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | AI 로보 어드바이저 기반 항만 수출입 문서 자동화 서비스 |
| 주제영역 | 해운물류 디지털화 + 인공지능(AI) 및 데이터 분석 |
| 성과목표 | 기술교육 / 프로그램 저작권 등록 / 실용화 |
| 수행기간 | 2026.6.1 ~ 2026.10.31 (5개월) |
| 멘토 | 문재현 |
| 조장 | 김지민 (인천대 글로벌정경대학 무역학부 4학년) |
| 팀원 | 강보현, 윤지민, 박지민 |

________________________________________

## 2. 핵심 아이디어 (한 줄)

│ 사용자가 수출입 기본 정보를 입력하면, AI 로보어드바이저가 필요한 통관·선적 문서를 자동 생성하고, 누락·오류를 검토해 모바일로 피드백해주는 서비스.

________________________________________

## 3. 주요 기능

사용자 입력값 기반 통관·선적 문서 자동 생성

AI Agent + LLM API 연계 자동화 처리

항만 수출입 문서 자동 분류·검증

필수 서류 대비 누락 여부·오류 검출

사용자 맞춤 피드백 + 모바일 서류 보완 안내

________________________________________

## 4. 적용 기술

서버: 데이터 수집·전처리·생성 처리

로보어드바이저: 필요 서류 판단 로직

AI/LLM: 입력값 분석 + 문서 자동 작성

DB: 정형·비정형 데이터 처리

딥러닝: 문서 패턴 학습

AI Agent + LLM API: 문서 생성-검토-피드백 통합

________________________________________

## 5. 차별점 (개요서 기준)

| 비교 | 기존 | 우리 |
| --- | --- | --- |
| 진입 단계 | 완성 문서 검증·추출 중심 | 문서 생성 단계부터 |
| 서류 판단 | 사용자가 알아야 함 | 로보어드바이저가 자동 판단 |
| 처리 흐름 | 단계별 분절 | AI Agent + LLM 통합 흐름 |
| 데이터 형태 | 정형 데이터 중심 (RPA) | 비정형 처리 + AI 학습 |
| 타겟 | 대기업 / 글로벌 | 중소기업 / 국내 특화 |

________________________________________

## 6. 5개월 일정

| 월 | 주요 작업 |
| --- | --- |
| 6월 | 요구사항 정의, 유사 서비스 조사, 환경 셋업 |
| 7월 | DB 구조 + AI Agent 연계 설계 + UI/UX 설계 |
| 8월 | 데이터 수집·전처리·DB 구축, 로보어드바이저 개발 |
| 9월 | AI Agent + LLM API 피드백 기능, 화면 구현 |
| 10월 | 기능 통합 테스트, 결과보고서, 발표자료 |

________________________________________

## 7. 역할 분담 (수행계획서)

| 팀원 | 역할 | 세부 목표 |
| --- | --- | --- |
| 팀장 (김지민) | 기획 + PM + 도메인 분석 | 요구사항 정의, 일정 조율, 통관 도메인 자문, 최종 산출물 검토 |
| 팀원 A | 프론트엔드 + UI/UX | 입력 / 결과 / 모바일 피드백 화면 구현 |
| 팀원 B | 백엔드 + DB | 데이터 저장 구조, 서버, 문서 생성·검토 기능 연동 |
| 팀원 C | AI / 데이터 분석 | AI Agent·LLM API 연계, 서류 판단 로직, 데이터 분석 |

________________________________________

## 8. 본인 (조장 김지민) 포지셔닝 전략

무기: 무역학부 4학년 = 도메인 전문가 (팀 내 유일)

포지션: PM + 도메인 분석가

기여 가능 영역:

통관 프로세스·문서 흐름 도식화

필수 서류 판단 룰 설계 시 도메인 자문

LLM 프롬프트용 통관 용어·규정 정리

요구사항 정의서 작성

일정 관리, 회의 진행

코딩 약점 대응: "할 수 있는 것" 위주로 어필 (도메인 + PM + 테스트 시나리오)